ГОдовой отчет

муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Приозерского  района Ленинградской области на 2017-2019 годы»

За 2017 год

| Полное наименование Программы | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Приозерского района Ленинградской области на 2017-2019 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона и электронный адрес ответственного за составление годового отчета | Отдел капитального строительства Лазарева Елена Николаевна – начальник отдела капитального строиткльства администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, тел. 36-993, okselazareva@yandex.ru. |
| Отчетный год | 2017 |
| Дата составления отчета | январь 2018 |

В 2017 году в соответствии с муниципальной программой «Устойчивое развитие сельских территорий Приозерского  района Ленинградской области на 2017-2019 годы» были достигнуты следующие результаты.

  - Плановое мероприятие

«Развитие материально-технической базы здравоохранения»

| Наименование мероприятия | Значение за 2017год (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Подключение построенных ФАП-ов п. Запорожское, п. Ромашки, амбулатории в п. Мельниково к сетям ПАО «Ленэнерго» по постоянной схеме | 752,85 |
| ИТОГО: | 752,85 |

Выполнены работы по подключению построенного  здания  фельдшерско-акушерского пункта в пос. Ромашки к сетям ПАО «Ленэнерго» по постоянной схеме по 2-й категории с разрешенной мощностью 38,1кВт и по  1-й категории с разрешенной мощностью 1,78кВт. Здание  фельдшерско-акушерского пункта  работает в полном объеме, есть возможность подключить системы вентиляции и подключить медицинские приборы для физиотерапии.

Выполнены работы по подключению построенного  здания  фельдшерско-акушерского пункта в пос. Запорожское  к сетям ПАО «Ленэнерго» по постоянной схеме по 2-й категории с разрешенной мощностью 50,00 кВт. Здание  фельдшерско-акушерского пункта  работает в полном объеме, есть возможность подключить системы вентиляции и подключить медицинские приборы для физиотерапии и  подключить электроподъемник  для маломобильных групп населения.

Выполнены работы по подключению реконструированного  здания  амбулатории в пос. Мельниково   к сетям ПАО «Ленэнерго» по постоянной схеме по 3-й категории с разрешенной мощностью 62,07 кВт. Здание  амбулатории в полном объеме, есть возможность подключить системы вентиляции и подключить медицинские приборы для физиотерапии.

1.2. Плановое мероприятие «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования  местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции»

| Наименование мероприятия | Значение за 2017год (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Реконструкция автодороги «Подъезд к дер. Силино» по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Красноозерное сельское поселение, дер. Силино | ОБ – 24 778,6; МБ – 4 542,16 Всего – 29 320,76 |
| ИТОГО: | 29 320,76 |

В программе были заложены средства на завершение работ по объекту: Реконструкция автодороги «Подъезд к дер. Силино» по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Красноозерное сельское поселение, дер. Силино. Работы не завершены, в связи с тем, что в процессе реконструкции, были внесены изменения Проектно-сметной документации, что в свою очередь потребовало повторного прохождения экспертизы проекта в ГАУ «Леноблэкспертиза». Положительное заключение  № 47-1-1-2-0266/17 было получено 26.12.2017 года. На объекте  не выполнены работы, по которым были внесены изменения: электроснабжение и электроосвещение объекта. На реализацию данного мероприятия было запланировано

- в бюджете Ленинградской области 29 855,40 тыс. руб., выполнение – 24 778,6 тыс. руб. (83%),

- в бюджете муниципального образования 4 864,58 тыс. руб., выполнение – 4 542,16 тыс. руб. (93,4%).

Достижение целевых показателей муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий

Приозерского района Ленинградской области на 2017 – 2019 годы»  за  2017 год.

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | % выполнения |
| 1. | Количество посещений в смену в фельшерско-акушерских пунктах | 1 посещ. | 30 | 30 | 100 |
| 2. | Количество посещений в смену в амбулатории | 1посещ. | 55 | 55 | 100 |
| 3. | Протяженность реконструкции участка автодороги | км | 0 | 1,348 | - |

Выполнение плана мероприятий

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий

Приозерского района Ленинградской области на 2017 – 2019 годы»

за  2017 год.

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие материально-технической базы здравоохранения | Местный бюджет -752,85 | 752,85 | 100% |
| Мероприятие 1.1 | Подключение построенных ФАП-ов п. Запорожское, п. Ромашки, амбулатории в п. Мельниково к сетям ПАО «Ленэнерго» по постоянной схеме | Местный бюджет -752,85 | 752,85 | В 2017 году выполнены работы по подключению зданий фельдшерско-акушерских пунктов пос. Ромашки и пос. Запорожское и здания амбулатории в пос. Мельниково к сетям ПАО «Ленэнерго» по постоянной схеме. Здания фельдшерско-акушерских пунктов и амбулатории работают в полном объеме, есть возможность подключить системы вентиляции, электроподъемник в пос. Запорожское для маломобильных групп населения, и подключить медицинские приборы для физиотерапии. |
| Основное мероприятие 1.2 | «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» | Местный бюджет – 4 864,58 Областной бюджет – 29 855,40 | 4 542,16 24 778,6 | 84,4% |
| Мероприятие 2.3.1 | Реконструкция автодороги «Подъезд к дер. Силино» по адресу: ленинградская область, Приозерский район, Красноозерное сельское поселение, дер. Силино | Местный бюджет – 4 864,58 Областной бюджет – 29 855,40 | 4 542,16 24 778,6 | В программе были заложены средства на завершение работ по объекту: Реконструкция автодороги «Подъезд к дер. Силино» по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Красноозерное сельское поселение, дер. Силино. Работы не завершены, в связи с тем, что в процессе реконструкции, были внесены изменения Проектно-сметной документации, что в свою очередь потребовало повторного прохождения экспертизы проекта в ГАУ «Леноблэкспертиза». Положительное заключение № 47-1-1-2-0266/17 было получено 26.12.2017 года. На объекте не выполнены работы, по которым были внесены изменения: электроснабжение и электроосвещение объекта. |
| Итого по муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Приозерского района Ленинградской области на 2017 – 2019 годы» за 2017 год. | МБ – 5 617,43 ОБ – 29 855,4 Итого: 35 472,84 | 5 295,01 24 778,6 Итого: 30 073,61 | 84,8 % |

В муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Приозерского района Ленинградской области на 2017 – 2019 годы»  вносились изменения:

- в ресурсное обеспечение программы, в связи с оптимизацией расходов бюджета на 2017 год. (Постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 10 июля 2017 года № 2189),

- в ресурсное обеспечение программы, в связи с оптимизацией расходов бюджета на 2017 год. (Постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 20 июля 2017 года №2308),

- в ресурсное обеспечение программы, в связи с оптимизацией расходов бюджета на 2017 год. (Постановление администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 29 января 2018 года № 321).

Итого по программе «Устойчивое развитие сельских территорий Приозерского района Ленинградской области на 2017 – 2019 годы»  за  первый год реализации:

тыс. руб.

|  | План | Факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | 35 472,84 | 30 073,61 | 84,8 |
| 2018год | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2019год | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ИТОГО | 35 472,84 | 30 073,61 | 84,8 |

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Планируемое значение целевого показателя на отчетный год | Итоги первого года реализации программы (2017год) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество посещений в смену в фельшерско-акушерских пунктах | посещ. | 30 | 30 | 100 |
| Количество посещений в смену в амбулатории | посещ. | 55 | 55 | 100 |
| Протяженность реконструкции участка дорог | км | 0 | 1,348 | - |

Расходные обязательства по Программе соответствуют бюджету Приозерского муниципального района. Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 84,8%.

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 100%.

Ht = (100+100)/2=100%

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 108,7%.

Эt=(100/84,8)*100=117,9%

Эффективность реализации Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме финансирования. Планируемое значение по двум показателям было достигнуто, планируемые расходные обязательства исполнены в полном объеме.

Исполнитель:  начальник ОКС                                                                               Лазарева Е.Н.