**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** **законом** **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.10.2016 года (нарастающим итогом)**

**МО Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.10.2016 (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 201\_ года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Изготовление, доставка и установка детского игрового и спортивного оборудования ул. Ленина, д.34,36,38 | 1 шт. | 1 шт. | 840 205,00 | 720 000,00 | 80 000,00 | 40 205,00 | 795 934,43 | 680 156,49 | 75 572,94 | 40 205,00 |  |  | 0 | 0 | 39 843,51 |
| Ремонт тротуара по ул. Гастелло, г.Приозерск (от магазина Кристалл до ул. Ленинградская, д.16) | 173 кв.м. |  | 631 138,00 | 540 000,00 | 60 000,00 | 31 138,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 000,00 |
| Изготовление, доставка и установка детского игрового и спортивного оборудования ул. Красноармейская, д.13:- установка игровой площадки;- установка спортивных элементов. | 1 шт.4 шт. | 1 шт.4 шт. | 1 123 400,00 | 1 023 100,00 | 88 310,50 | 12 000,00 | 1 038 924,73 | 924 231,36 | 102 692,37 | 12 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 868,64 |
| **Итого** | - |  | 2 594 743,00 | 2 283 100,00 | 228 310,50 | 83 343,00 | 1 834 858,16 | 1 604 387,85 | 178 265,31 | 52 205,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 712,15 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И.О. главы администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Котова Л.А.  |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бурак Л.В.  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) мп |  |  |  |  |
| Начальник отдела-главный бухгалтер  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Петрюк О.Г. |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | (подпись)  |  (фамилия, инициалы) |  |
| Исполнитель Тихонова Е.Н. тел. 8 813-79-35-338 |  |  |  |  |  |  |  |
|  (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано Бойцова О.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

2016 года № 42/147

**Ежеквартальный отчет**

**администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии на 01.10.2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| **Реализация мероприятий муниципальной программы** |
| **1.** | **Изготовление, доставка и установка детского игрового и спортивного оборудования по адресу: г. Приозерск, ул. Ленина, д.34,36,38** |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по изготовлению, доставке и установке детского игрового и спортивного оборудования | 2 квартал 2016 г. | Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО | Заключение МК | Заключен МК № 72 от 06.06.2016г. |
| 1.2. | Изготовление, доставка и установка детского игрового и спортивного оборудования | 3 квартал 2016 г. | подрядная организация  | Изготовление, доставка и установка детского игрового и спортивного оборудования | ООО «Авен СПб» |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2016 г. | Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО | Приемка и оплата работ по МК | Акт приемки выполненных работ от 09.06.2016г. Оплата произведена 08.07.2016г. |
| **2.** | **Ремонт тротуара по ул. Гастелло, г. Приозерск** **(от магазина Кристалл до ул. Ленинградская, д.16)** |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контр на выполнение работ по ремонту тротуара | 2 квартал 2016 г. | Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО | Заключение МК | Заключен МК №107 от 25.07.2016г. |
| 2.2. | Ремонт тротуара по ул. Гастелло в соответствии с МК | 2 квартал 2016 г. | подрядная организация | Ремонт тротуара | ООО «СК «Мивар» |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2016 г. | Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО | Приемка и оплата работ по МК | Акт приемки выполненных работ от 15.09.2016г.  |
| **3.** | **Изготовление, доставка и установка детского игрового и спортивного оборудования по адресу: г. Приозерск, ул. Красноармейская, д.13** |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по изготовлению, доставке и установке детского игрового и спортивного оборудования | 2 квартал 2016 г. | Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО | Заключение МК | Заключен МК №91 от 06.07.2016г. |
| 3.2. | Изготовление, доставка и установка детского игрового и спортивного оборудования | 3 квартал 2016 г. | подрядная организация  | Изготовление, доставка и установка детского игрового и спортивного оборудования | ООО «Авен СПб» |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2016 г. | Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО | Приемка и оплата работ по МК | Акт приемки выполненных работ от 18.08.2016г. Оплата произведена 30.08.2016г |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  | Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО | - | - |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | в соответствии с условиями МК | Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО | Приемка и оплата работ по МК | - |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | в соответствии с условиями Соглашения | Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО | Предоставление ежеквартальных отчетов | в соответствии с условиями Соглашения |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 3 квартал2016 г. | Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | - |

И.О. главы администрации Л.А. Котова

Согласовано: Глумилина Н.В.

Исп. Тихонова Е.Н.

Тел. 8 813-79-35-338