# СОГЛАСОВАНО

# ______________ Ю.В. Тюрина

# Заместитель главы администрации -

# начальник управление по градостроительству,

# землепользованию и муниципальному имуществу

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2025 ГОД

# ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Охрана окружающей среды Приозерского муниципального района

Ленинградской области» на 2023-2025 годы

Ответственный исполнитель

Тюрина Юлия Владимировна

Начальник Управления по градостроительству землепользованию

и муниципальному имуществу администрации

Приозерского муниципального района Ленинградской области

тел. 8-81379-31-866, e-mail: ugzmi@admpriozersk.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Охрана окружающей среды Приозерского муниципального района

Ленинградской области» на 2023-2025 годы»

за 2025 год

Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2023-2025 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 07 июля 2023 года № 2547.

В Программу изменения: постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области № 3704 от 21.11.2024 «О внесении изменений в муниципальную программу Приозерского муниципального района Ленинградской области «Охрана окружающей среды Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2023-2025 годы, утвержденную постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 07 июля 2023 года № 2547».

Мероприятие Программы «Организация и проведение общественных обсуждений проектной документации по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой г. Приозерска Приозерского городского поселения» было проведено в 2023 году в соответствии с административным регламентом предоставления услуги (финансирования не требует).

В связи с изменением требований законодательства в 2025 году проведена корректировка проектно-сметной документации и сметной стоимости работ по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде «Свалка города Приозерск», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду».

Администрацией организованы и проведены 02.04.2025 общественные  обсуждения проектных материалов.

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 07.08.2025 № 741/Э  утверждено заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации «Разработка проектно-сметной документации по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде «Свалка города Приозерск». Срок действия четыре года шесть месяцев. Общая стоимость работ по рекультивации составляет 278 752,53 тысяч рублей. Сроки реализации 2026-2027 гг.

Мероприятие по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде: «Свалка города Приозерска (Ленинградская область)» включено в Федеральный проект «Генеральная уборка», входящего в состав национального проекта «Экологическое благополучие» за счет средств областного бюджета в рамках региональной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области» (исполнитель: ЛОГКУ «Центр по обращению с отходами»), участие органов местного самоуправления в реализации мероприятия не предусмотрено.

С учетом внесенных изменений, фактическое финансирование Программы в 2025  году за счет средств местного бюджета было предусмотрено в размере 10000 тыс. рублей, фактически не осуществлялось.

Выполнение плана мероприятий

за период 2025

| № строки | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение общественных обсуждений проектной документации по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой г. Приозерска Приозерского городского поселения | 0 | 0 | 100% исполнено в 2023 г., и 2025 г.– в связи с корректировкой проекта. Администрацией организованы и проведены 02.04.2025 общественные обсуждения по проектной документации «Разработка проектно-сметной документации по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде «Свалка города Приозерск», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду» (корректировка проекта). Проектные материалы утверждены государственной экологической экспертизой № 741/Э от 07.08.2025. *финансирование проведения общественных обсуждений административным регламентом не предусмотрено |
| Процессная часть |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами |  | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Мероприятие «Проведение работ по рекультивации (восстановлению) нарушенных городской территории, занятой свалкой г. Приозерска Приозерского городского поселения» | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 Общая стоимость работ рекультивации по заключению экспертизы (2025 г.) составляет: 278 752,53 тысяч рублей, сроки реализации 2026-2027 годы. В рамках утвержденного бюджета МО предусмотрено 10 000,0 тыс.руб. (в пределах бюджета МО осуществить работы по рекультивации не представляется невозможным). Мероприятие по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде: «Свалка города Приозерска (Ленинградская область)» включено в Федеральный проект «Генеральная уборка», входящего в состав национального проекта «Экологическое благополучие» за счет средств областного бюджета (выделение средств муниципального бюджета на исполнение данного мероприятия не предусмотрено). |
|  | ИТОГО (проектная часть) | 0,0 | 0,0 | 100 % (проект разработан и утвержден) |
|  | ИТОГО (процессная часть ) | 10 000,0 | 0,0 | 0 |

**документация разработана за счет средств федерального и регионального бюджета

Достижение целевых показателей Программы

(ежегодно нарастающим итогом)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2023-2025 |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проектной документации по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой г. Приозерска Приозерского городского поселения. Организация общественных обсуждений материалов проекта и результатов ОВОС проектно-сметной документации по рекультивации свалки «г. Приозерска, Ленинградская область» | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 2 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок. | человек | 18 529 | 18 529 | 0 | 0 Работы по рекультивации в 2025 не проводились в связи с корректировкой проекта рекультивации и определением источника финансирования работ (региональный бюджет в рамках региональной программы «ООС» и исполнителя работ (ЛОГКУ «Центр по обращению с отходами», которому участки (под свалкой) переданы Администрацией в постоянное бессрочное пользование) |
| 3 | Количество ликвидированных объектов накопленного вреда | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 Свалка г. Приозерска включена Приказом Минприроды России в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС). Заключением государственной экологической экспертизы № 741/Э от 07.08.2025 утверждена проектно-сметная документация по рекультивации объекта ГРОНВОС. Мероприятие по ликвидации объекта ГРОНВОС «Свалка города Приозерска (Ленинградская область)» включено в Федеральный проект «Генеральная уборка», входящего в состав национального проекта «Экологическое благополучие» за счет средств областного бюджета в рамках региональной программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области» (участие органов местного самоуправления в реализации мероприятий не предусмотрено). |

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

муниципальными учреждениями по муниципальной программе

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе не проводится, так как в рамках муниципальной программы указанные услуги не предусмотрены и не осуществлялись.

Оценки эффективности муниципальной программы

- Индекс результативности Программы:

- Количество проектной документации по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой г. Приозерска Приозерского городского поселения.  Организация общественных обсуждений материалов проекта и результатов ОВОС проектно-сметной документации по рекультивации свалки «г. Приозерска, Ленинградская область»:

Пфit

Рit = ------ = 1/1=1

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

- Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок:

Пфit

Рit = ------ = 0/18529=0

Ппit

- Количество ликвидированных объектов накопленного вреда:

Пфit

Рit = ------ = 0/1=0

Ппit

- Интегральная оценка результативности Программы в год t:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100=(1+0+0)/3х 100=33,33 %

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

- Эффективность реализации Программы:

Ht

Эt = ---- x 100 = 33,33/0 х 100 =0

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

St = 0/10000=0

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

Вывод: программа реализована неэффективно.