СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. Тюрина

Заместитель главы администрации -

начальник управление по градостроительству,

землепользованию и муниципальному имуществу

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2024 ГОД

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Охрана окружающей среды Приозерского муниципального района

Ленинградской области» на 2023-2025 годы

Ответственный исполнитель

Тюрина Юлия Владимировна

Начальник Управления по градостроительству землепользованию

и муниципальному имуществу администрации

Приозерского муниципального района Ленинградской области

тел. 8-81379-31-866, e-mail: [ugzmi@admpriozersk.ru](mailto:ugzmi@admpriozersk.ru)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Охрана окружающей среды Приозерского муниципального района

Ленинградской области» на 2023-2025 годы»

за 2024 год

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2023-2025 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 07 июля 2023 года № 2547.

В Программу изменения: постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области № 3704 от 21.11.2024 «О внесении изменений в муниципальную программу Приозерского муниципального района Ленинградской области «Охрана окружающей среды Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2023-2025 годы, утвержденную постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 07 июля 2023 года № 2547».

С учетом внесенных изменений, фактическое финансирование Программы в 2024 году за счет средств местного бюджета не предусмотрено и не осуществлялось.

Мероприятие Программы «Организация и проведение общественных обсуждений проектной документации по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой г. Приозерска Приозерского городского поселения» было проведено в 2023 году в соответствии с административным регламентом предоставления услуги (финансирования не требует).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде,  примечания |
| планируемое  на текущий год | | фактическое  за отчетный период |
| Проектная часть | | | | | |
|  | Организация и проведение общественных обсуждений проектной документации по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой г. Приозерска Приозерского городского поселения | 0 | | 0 | 100%  (исполнено в 2023,  Документация разработана и утверждена.  \*финансирование проведения  общественных обсуждений административным регламентом не предусмотрено) |
| Процессная часть | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами» | | | 0,0 | 0,0 | в отчетном году не планировалось |
| 1. | Мероприятие «Проведение работ по рекультивации (восстановлению) нарушенных городской территории, занятой свалкой г. Приозерска Приозерского городского поселения» | | 0,0 | 0,0 | в отчетном году не планировалось и не осуществлялось |
|  | ИТОГО: | | **0,0** | **0,0** | **100 %** |

\*\*документация разработана за счет средств федерального и регионального бюджета

Достижение целевых показателей Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| 2024  г. | 2024 | |
| План | Факт |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Приозерского муниципального района  Ленинградской области» на 2023-2025 годы | | | | | | |
| 1. | Количество проектной документации по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой г. Приозерска Приозерского городского поселения.  Организация общественных обсуждений материалов проекта и результатов ОВОС проектно-сметной документации по рекультивации свалки «г. Приозерска, Ленинградская область» | | единиц | 0 | 1 | 1 | 100,0 %  (исполнено в 2023 г.) |
| 2. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок.  Проведение работ по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель в г. Приозерске | | человек | 0 | 0 | 0 | 0  работы по рекультивации в 2024 году не планировались и не проводились |
| 3. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | | единицы | 0 | 0 | 0 | 0  в 2023 разработана проектная документация,  мероприятия по ликвидации объектов в 2024 г. Программой не предусмотрены |

Расчет интегральной оценки результативности

Проектная часть мероприятий программы: «организация и проведение общественных обсуждений проектной документации по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой г. Приозерска Приозерского городского поселения» - была запланирована и выполнена в 2023 г. Администрацией 19.06.2023 организованы и проведены общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация «Выполнение комплексных инженерных изысканий и разработка проекта работ по рекультивации объекта «Свалка города Приозерска (Ленинградская область)», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду». Постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 29.06.2023 № 2447, общественные обсуждения признаны состоявшимися. Проектные материалы и результаты общественных обсуждений по ним были направлены на государственную экологическую экспертизу в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 19.09.2023 № 2680/ГЭЭ утверждено заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации «Выполнение комплексных инженерных изысканий и разработка проекта работ по рекультивации объекта свалка города Приозерска (Ленинградская область)».

В отчетном 2024 году мероприятий не было запланировано, финансирование не осуществлялось.

Заключением государственной экологической экспертизы установлен срок проведения работ по рекультивации объекта «Свалка города Приозерска (Ленинградская область)», который составляет пять лет. Расчетный срок выполнения работ по рекультивации до 2029 г.

В 2024 г. запланированных и фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий программы не было.

Расчет эффективности реализации Программы:

не подлежит оценке в связи с отсутствием запланированных и фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий программы в отчетном году