«Согласовано»

Заместитель главы администрации

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

по жилищно-коммунальному хозяйству

И.В. Плитус \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**за 2024 г.:**

«Совершенствование и развитие

автомобильных дорог общего пользования местного значения

Приозерского муниципального района Ленинградской области»

на 2022-2024 г.»

Начальник отдела коммунального хозяйства:

Колоыблин Семен Юрьевич \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель:

Колобылин Семен Юрьевич \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Начальник отдела коммунального хозяйства,

тел.: 8-813-79-36-572, e-mail: okhprioz@mail.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Совершенствование и развитие автомобильных дорог

общего пользования местного значения

Приозерского муниципального района Ленинградской области

на 2022-2024 г.»

Муниципальная программа **«**Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 г.» (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30 декабря 2021 года № 4750 (далее – Муниципальная программа).

В программу вносились изменения:

1. Постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 11.07.2022 г. № 2290 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 г., утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30.12.2021 г. № 4750»:

– в состав участников и общий объем финансирования муниципальной программы;

– добавлен раздел 5: «Риски реализации муниципальной программы» (основные риски, меры по снижению финансовых рисков);

– добавлена информация о проведении совместно с ОГИБДД ОМВД России по Приозерскому району Ленинградской области заседаний комиссии по безопасности дорожного движения.

2. Постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 25.07.2022 г. № 2494«О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2022-2024 г., утвержденную постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30.12.2021 г. № 4750»:

– в название постановления и перечень муниципальных программ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий:  всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде (%),  примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| *Мероприятия, направленные на реализацию Федерального проекта «Дорожная сеть»;*  *Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования"* | | | |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 6 242,9 | 4 633,4 | 74,2 |
| *Мероприятия, направленные на реализацию целей Подпрограммы «Безопасности дорожного движения на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области», реализуемой в рамках Отраслевого проекта "Безопасность дорожного движения"* | | | |
| Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения | 314,8 | 48,0 | 15,24 |
| Итого: | 6 557,7 (местный бюджет) | 4 681,4 (местный бюджет) | 71,4 |

Достижение целевых показателей Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора), (%) |
| 2023 | 2024 | |
| План | Факт |
| 1. | Уменьшение протяженности автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 3.2 | 3,0 | 3,0 | 100 |
| 2. | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт | км | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 100 |
| 3. | Снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий в год (не более) | шт. | 700 | 650 | 84 | 773,8 |
| 4. | Снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в год (не более) | шт. | 90 | 80 | 99 | 80,8 |

Расчет интегральной оценки результативности:

Ht = (100 + 100 + 773,8 + 80,8)/4 = 263,6%

Расчет эффективности реализации Муниципальной программы:

Эt = (263,6 /71,4)\*100 = 369,2 %

Эффективность реализации Программы позволила достичь уровня запланированных целевых показателей фактически запланированным объемом денежных средств.