План

заседания рабочей группы по реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа»

Дата проведения 26 апреля 2019 г.

Время проведения- 9.30-10.00

Место проведения – Приозерск, Ленина д.10 , зал администрации

Приведение площадок Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем, утвержденным Распоряжение Министерства просвещения РФ №P-23 от 1 марта 2019 года:

- Проведение косметического ремонта и приведение площадок Центров в соответствии с фирменным стилем и региональным дизайн-проектом, процедуры проведения, финансирование, сроки проведения

Срок до 01.08.2019 г.

Ответственные –

Освоение федеральной субсидии на обновление МТБ, закупка и доставка оборудования

- Подготовка и направление пакета документов, необходимых для заключения соглашения между КО и ПО ЛО  и муниципальным образованием о предоставлении субсидии на обновление материально-технической базы  Центров, срок – до.19.04.2019

- Согласование муниципальных инфраструктурных перечней оборудования на обновление МТБ Центров, срок – до 19.04.2019

- Заключение соглашения в Системе  «Электронный бюджет», объявление конкурсных процедур

Срок - Соглашение до 01.05.2019, конкурсные процедуры - до 01.06.2019

Ответственные –

Комплекс мер по созданию и открытию Центров

- Обеспечение,  разработка и утверждение ЛНА о деятельности Центров

Срок- до 01.07.2019

Ответственные

- Обеспечение повышения квалификации 100% сотрудников Центров и педагогов по новым технологиям преподавания «Технологии», «ОБЖ», «Информатика»

Срок до 01.07.2019

Ответственные

- Обеспечение набора детей и кадров для функционирования центров

Срок до 01.09.2019

Ответственные

- Открытие Центров  с приглашением ВИП гостей

Срок 01.09.2019