«Согласовано»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

заместитель главы администрации по городскому

и жилищно-коммунальному хозяйству

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

Глумилина Н.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы

г.Приозерск

07.03.2018г

Ответственные исполнители

- главный специалист отдела городского хозяйства Тихонова Е.Н.;

- ведущий специалист отдела городского хозяйства Багдасарьян М.А.

тел. (81379) 37-434, адрес электронной почты: [admpriozersk@mail.ru](mailto:admpriozersk@mail.ru)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы, утверждена постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30 июня 2017 года № 2083, внесены изменения постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 09 февраля 2018 года № 458.

Данные изменения связаны с изменениями и дополнениями бюджетных ассигнований программы в 2017 году.

Фактическое финансирование Программы в 2017 году составило 51 417,4 тыс.руб., в том числе по источникам:

Федеральный бюджет – 15 500,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 34 500,0 тыс. руб.;

бюджет МО Приозерское городское поселение – 1 417,4 тыс. руб.

Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета МО Приозерское городское поселение были привлечены средства Федерального бюджета и бюджета Ленинградской области, объем привлеченных средств составил 97,2 % от исполненного бюджета Программы.

Программные мероприятия в 2017 году реализованы полностью. Кассовое исполнение Программы в 2017 году составляет 98,4%.

После выполнения программных мероприятий возвращено в Федеральный бюджет 256,5 тыс. руб. и в бюджет Ленинградской области 571,0 тыс. руб.

Реализация данной программы соответствовала концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р, Программа исполнялась в рамках одной подпрограммы:

Основными программными мероприятиями в 2017 году являлись:

- благоустройство дворовых территорий города Приозерска;

- благоустройство общественных территорий города Приозерска.

Финансирование Программы за 2017г составило:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исп-ие плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы | 51 417,4  ( 15 500,0 – ФБ;  34 500,0 - ОБ  1 417,4 - МБ) | 50 589,9  ( 15 243,5 – ФБ;  33 929,0 - ОБ  1 417,4 - МБ) |  |
| Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Приозерска | 34 235,3  ( 10 333,3 – ФБ;  23 000,0 - ОБ  902,0 - МБ) | 33 407,8  ( 10 076,8 – ФБ;  22 429,0 - ОБ  902,0 - МБ) |  |
| Мероприятие 1.1.  Ремонт дворовой территории по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д.25 | 4 832,9  ( 1 457,7 – ФБ;  3 244,7 - ОБ  130,5 - МБ) | 4 832,9  ( 1 457,7 – ФБ;  3 244,7 - ОБ  130,5 - МБ) |  |
| Мероприятие 1.2.  Ремонт дворовой территории по адресу: г. Приозерск, ул. Красноармейская, д.3, корп. 2,3 | 12 871,2  ( 3 882,4 – ФБ;  8 641,3 - ОБ  347,5 - МБ) | 12 871,2  ( 3 882,3 – ФБ;  8 641,3 - ОБ  347,5 - МБ) |  |
| Мероприятие 1.3.  Ремонт дворовой территории по адресу: г. Приозерск, ул. Суворова, д.31,33 | 5 418,6  ( 1 634,4 – ФБ;  3 637,9 - ОБ  146,3 - МБ) | 5 418,6  ( 1 634,4 – ФБ;  3 637,9 - ОБ  146,3 - МБ) |  |
| Мероприятие 1.4.  Ремонт дворовой территории по адресу: г. Приозерск, ул. Чапаева, д.20, 22, ул. Ленина, д.38 | 11 112,6  ( 3 358,8 – ФБ;  7 476,1 - ОБ  277,7 - МБ) | 10 285,1  ( 3 102,3 – ФБ;  6 905,1 - ОБ  277,7 - МБ) |  |
| Мероприятие 2. Благоустройство мест общего пользования (парки, скверы и т.д.) | 17 182,1  ( 5 166,6 – ФБ;  11 500,0 - ОБ  515,5 - МБ) | 17 182,1  ( 5 166,6 – ФБ;  11 500,0 - ОБ  515,5 - МБ) |  |
| Мероприятие 2.1.  Благоустройство Парка 50-ти-летия Октября | 17 182,1  ( 5 166,7 – ФБ;  11 500,0 - ОБ  515,4 - МБ) | 17 182,1  ( 5 166,7 – ФБ;  11 500,0 - ОБ  515,4 - МБ) |  |
| Итого: | **51 417,4**  **( 15 500,0 – ФБ;**  **34 500,0 - ОБ**  **1 417,4 - МБ)** | **50 589,9**  **( 15 243,5 – ФБ;**  **33 929,0 - ОБ**  **1 417,4 - МБ)** | **98,4%** |

Согласно ожидаемых результатов муниципальной программы, к концу 2017г. необходимо:

Благоустройство дворовых территорий – 4 единицы.

Благоустройство общественной территории – 1 единица.

Актуализация Правил благоустройства МО Приозерское городское поселение.

В этап 2017 года выполнен успешно.

Осуществлено благоустройство четырех дворовых:

- г. Приозерск, ул. Калинина, д.25;

- г. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 3, корп. 2,3;

- г. Приозерск, ул. Суворова, д. 31,33;

- г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 20,22 и ул. Ленина, д. 38.

Реализованы мероприятия по благоустройству Парка 50-летия Октября.

Средства Федерального и областного бюджетов за текущий период поступившие в бюджет МО по соглашениям с комитетом жилищно-коммунального хозяйства ЛО № 19-ОТ/17 и 19-БД/17 от «20» июля 2017г., в сумме 2 173,80 тыс. руб., были освоены в объеме 2 165,34 тыс. руб., экономия образовалась в процессе проведения конкурсных процедур.

Полученные результаты реализации Программы в 2017 году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы | | | | | |
| 1.1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Приозерска | шт. | 4 | 4 | 100% |
| 1.1.2. | Благоустройство мест общего пользования (парки, скверы и т.д.) | шт. | 1 | 1 | 100% |
| **Итого по Программе** | | | | | **100%** |

В связи с выполнением мероприятий в 2017 году, достигнуты запланированные результаты Программы. Целевые индикаторы Программы имеют положительную динамику.

Расчет интегральной оценки результативности за 2017 год:

Ht=(100+100)/2 = 100%

Расчет эффективности реализации Программы в 2017 году:

Эt=100/98,4\*100=101,6%