«Согласовано»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

заместитель главы администрации по городскому

 и жилищно-коммунальному хозяйству

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

Глумилина Н.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 годы

г.Приозерск

07.03.2018г

Ответственные исполнители

- главный специалист отдела городского хозяйства Тихонова Е.Н.;

- ведущий специалист отдела городского хозяйства Багдасарьян М.А.

тел. (81379) 37-434, адрес электронной почты: admpriozersk@mail.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 годы

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2017-2019 годы, утверждена постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 22 ноября 2016 года № 3900, внесены изменения постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 11 декабря 2017 года № 3849. Новая редакция программы утверждена постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 12 февраля 2018 года № 470

Данные изменения связаны с изменениями и дополнениями бюджетных ассигнований программы в 2017 году.

Фактическое финансирование Программы в 2017 году составило 2 605,48 тыс.руб., в том числе по источникам:

областной бюджет – 2 173,80 тыс. руб.;

бюджет МО Приозерское городское поселение – 431,68 тыс. руб..

Для реализации программных мероприятий наряду со средствами бюджета МО Приозерское городское поселение были привлечены средства бюджета Ленинградской области, объем привлеченных средств составил 83,4% от исполненного бюджета Программы.

Программные мероприятия в 2017 году реализованы полностью. Кассовое исполнение Программы в 2017 году составляет 99,7%, 0,84 тыс. руб., возвращено в бюджет ЛО по итогам конкурсных процедур.

Реализация данной программы соответствовала развитию иной формы местного самоуправления на территории МО Приозерское городское поселение как эффективного инструмента практического воплощения принципа народовластия в нашей стране и самоорганизации населения для решения вопросов местного значения.

Программа исполнялась в рамках одной подпрограммы:

- Подпрограмма 1: «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»;

Основными программными мероприятиями в 2017 году являлись:

- Ремонт внутридворовой территорий по ул. Красноармейская, у д. 19-21 г. Приозерска;

- Установка детской игрового комплекса по ул. Красноармейская, у д. 19-21 г. Приозерска;

- Ремонт пожарного пирса по ул. Кокорина, г. Приозерска;

- Чистка 2-х колодцев на территории г.Приозерска.

Финансирование Программы в разрезе Подпрограмм за 2017г составило:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исп-ие плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период |
| Подпрограмма:«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий», в том числе: | 2 605,5( 2 173,8 - ОБ431,7 - МБ) | 2 597,0( 2 165,3 - ОБ431,7 - МБ) |  |
| Мероприятие 1.1.Ремонт внутридворовой территории по ул.Красноармейская, д.19-21 | 1 530,0 – ОБ171,2 -МБ | 1 651,7 – ОБ240,8-МБ |  |
| Мероприятие 1.2.Установка детского игрового и спортивного комплекса | 318,7 – ОБ161,9 -МБ | 318,5 – ОБ133,1 -МБ |  |
| Мероприятие 1.3.Ремонт пожарного пирса по ул. Кокорина | 325,1 – ОБ68,6 -МБ | 195,1 – ОБ27,8 -МБ |  |
| Мероприятие 1.4.Чистка 2-х колодцев на первой части территории | 30,0-МБ | 30,0-МБ |  |
| Подпрограмма: «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Приозерское городское поселение» | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого: | **2 605,5****( 2 173,8 - ОБ****431,7 - МБ)** | **2 597,0****( 2 165,3 - ОБ****431,7 - МБ)** | **99,7%** |

Финансирование программы в 2017 году, выполнено на 99,7%, 0,84 тыс. руб., возвращено в бюджет ЛО по итогам конкурсных процедур.

Согласно ожидаемых результатов муниципальной программы было запланировано к концу 2017г.:

* - Установить 1 комплекс детского игрового и спортивного оборудования;
* - Произвести ремонт внутридомовых территорий г. Приозерска – 1500 кв.м.;
* - Произвести ремонт пожарных пирсов -1 шт;
* - Очистить колодцы, расположенные на территории г. Приозерска -2 шт.

В целом этап 2017 года выполнен успешно.

- Ремонт внутридворовой территорий по ул. Красноармейская, у д. 19-21 г. Приозерска – 1400 кв.м.;

- Установка детской игрового комплекса по ул. Красноармейская, у д. 19-21 г. Приозерска;

- Ремонт пожарного пирса по ул. Кокорина, г. Приозерска;

- Чистка 2-х колодцев на территории г.Приозерска.

Средства бюджета Ленинградской области:

- по подпрограмме №1 за текущий период поступившие в бюджет МО по соглашению с комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям ЛО № 42/158 от «15» февраля 2017г., в сумме 2 173,80 тыс. руб., были освоены в объеме 2 165,34 тыс. руб., экономия образовалась в процессе проведения конкурсных процедур.

Полученные результаты реализации Программы в 2017 году, в разрезе Подпрограмм.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий». |
| Основное мероприятие «Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан» |
| Реализация областного закона от 12.05.2015г. № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» |
| 1. | Реализация мероприятий по проектам местных инициатив граждан | Ед. | 4 | 4 | 100% |
| Реализация областного закона Ленинградской области от 15 января 20018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области». |
| 1. | Реализация мероприятий по проектам местных инициатив граждан | Ед. | 0 | 0 | 100% |
| Подпрограмма 2«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования» |
| 1 | Освобождение от борщевика | га | 2 | 0 | 0% |
| **Итого по Программе** | **66,6 %** |

В связи с выполнением запланированных мероприятий Подпрограммы 1, в целом достигнуты запланированные результаты Программы. Целевые индикаторы Программы, в основном имеют положительную динамику.

Расчет интегральной оценки результативности за 2017 год:

Ht=(100+100+0)/2 = 66,6%

Расчет эффективности реализации Программы в 2017 году:

Эt=66,6/99,7\*100=66,8%