«Согласовано»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Плитус

заместитель главы администрации

по жилищно-коммунальному хозяйству

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог Приозерского городского поселения» на 2022-2024 годы

за 2024 год

г.Приозерск

Ведущий специалист отдела городского хозяйства Водолазская Т.В.;

тел. (81379) 35-338, адрес электронной почты: [admotdelpriozersk@mail.ru](mailto:admotdelpriozersk@mail.ru)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы в 2024 году

«Развитие автомобильных дорог Приозерского городского поселения» на 2022-2024 годы

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Приозерского городского поселения» на 2022-2024 годы, утверждена постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 23 июня 2022 года № 2064.

Фактическое финансирование Программы в 2024 году составило 48 352,1 тыс.руб., в том числе по источникам:

областной бюджет – 0 тыс. руб.;

бюджет Приозерского городского поселения – 48 352,1 тыс. руб.

Для реализации программных мероприятий были привлечены средства бюджета Приозерского городского поселения, объем которых составил 100 % от исполненного бюджета Программы.

Программные мероприятия в 2024 году реализованы в полном объеме.

Реализация данной программы соответствовала развитию дорожной инфраструктуры на территории Приозерского городского поселения.

Программа исполнялась в рамках отраслевых проектов «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения» и «Безопасность дорожного движения»:

* «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, площадей и тротуаров»;
* «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании».

Основными программными мероприятиями в 2024 году являлись:

1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
2. Ремонт, замена, восстановление, установка технических средств организации дорожного движения.

Финансирование программы за 2024 год составило:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исп-ие плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| **Процессная часть** | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере дорожного хозяйства»** | | | | |
| 1.1 | Предоставление субсидии МБУ «Зеленый город» на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | МБ – 30 253,3 | МБ – 30 253,3 | 100% |
| 1.2 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог, переоборудованию техники и др. | МБ – 5 499,3 | МБ – 5 499,3 | 100% |
| **Итого:** | | **35 752,6** | **35 752,6** |  |
| **Отраслевые проекты** | | | | |
| **Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | | | | |
| 1.1 | Мероприятия по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования | МБ – 8 945,9 | МБ – 8 945,9 | 100% |
| **Итого:** | | **8 945,9** | **8 945,9** |  |
| **Отраслевой проект «Безопасность дорожного движения»** | | | | |
| 2.1 | Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения | МБ – 3 653,6 | МБ – 3 653,6 | 100% |
| **Итого:** | | **3 653,6** | **3 653,6** |  |
| **Итого по программе** | | **48 352,1** | **48 352,1** | **100%** |

Финансирование программы в 2024 году, выполнено на 100 %.

Полученные результаты реализации Программы в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | | | | | |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт | км | 5,0 | 0,17 | 0,5 | 294,1 |
| **Отраслевой проект «Безопасность дорожного движения»** | | | | | | |
| 2 | Общее кол-во дорожно-транспортных происшествий в год | шт | 700 | 650 | 650 | 100 |
| 3 | Общее кол-во дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в год | шт | 90 | 80 | 80 | 100 |

В связи с выполнением запланированных мероприятий Программы, достигнуты планированные результаты Программы. Целевые индикаторы Программы, имеют положительную динамику.

Расчет интегральной оценки результативности за 2024 год:

Ht=(294,1+100+100)/3 = 164,7%

Расчет эффективности реализации Программы в 2024 году:

Эt=164,7\*100/100=164,7%

Эффективность реализации Программы в 2024 году в полном объеме соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.