Глава администрации Приозерского

муниципального района Ленинградской области

А.Н. Соклаков

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ПРИОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2025 ГОДУ

г. ПРИОЗЕРСК

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Приозерского городского поселения

Приозерского муниципального района Ленинградской области

за 2025 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области за 2025 год, подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приозерского городского поселения и Приозерского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 10.11.2021 № 4008, с изменениями  от 07 октября 2022 года № 3558,  от  11 декабря  2023   года   №   4293, от 25 апреля 2025 года №1343, от 11 декабря 2025 года №4210, от 05 февраля 2026 года №310 (далее – Порядок).

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в управление экономического развития администрации Приозерский муниципальный район Ленинградской области ответственными исполнителями муниципальных программ.

В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и формирования бюджета в программном формате в соответствии                  с Перечнем, утвержденным постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 26.10.2020 года № 3515 (в редакции от 25.11.2021г. № 4210, с изменениями от 23.12.2021г. № 4596, от 30.05.2022г. №1639, от 25.10.2022г. №3891, от 11.08.2025г. № 2698) в 2025 году осуществлялась реализация 6 муниципальных программ.

Реализация проектной и процессной части муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на среднесрочную перспективу, установленных Стратегией социально-экономического развития Приозерского муниципального района Ленинградской области, а также учитывает положения государственных программ Ленинградской области и Российской Федерации.

Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013г № 104-ФЗ  «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 22 ноября 2021 года № 4130 «Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Приозерского городского поселения и Приозерского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями от 07 октября 2022 года № 3559, от   11 декабря 2023   года   №  4289). Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.

# Анализ степени достижения значений годовых показателей эффективности реализации муниципальных программ, на 2025-2030 годы, в 2025 году проведен на основе данных представленных ответственными исполнителями программ:

# 1. Развитие культуры в Приозерском городском поселение;

# 2. Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского городского поселения;

# 3. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Приозерском городском поселении;

# 4. Благоустройство городских территорий Приозерского городского поселения;

# 5. Развитие автомобильных дорог Приозерского городского поселения;

# 6. Устойчивое общественное развитие Приозерского городского поселения.

В бюджете Приозерского муниципального района в 2025 году на реализацию муниципальных программ Приозерского муниципального района Ленинградской области было запланировано финансирование в объеме 373 756,8 тыс.руб. за счет средств всех источников (Решение совета депутатов Приозерского городского поселения от 30 декабря 2025 года № 42 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 20 декабря 2024 года № 15 «О бюджете Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 - 2027 годов»).

В части расходных обязательств в течение отчетного 2025 года изменения вносились по следующим программам:

- «Развитие культуры в Приозерском городском поселении» на 2025-2030 годы (утв. пост. адм. № 2496 от 04 июля 2023 года, внес. изменений пост. №1992 от 16.06.2025 г., №384 от 11.02.2026 г).

- «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского городского поселения» на 2025-2030 годы (утв. пост. адм. № 2821 от 04 сентября 2024 года, внес. изменений пост.№1570 от  13.05.2025г., № 2423 от 16.07.2025г, № 609 от 27.02.2026 г.);

- «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Приозерском городском поселении» на 2025-2030 годы (утв. пост. адм. № 1669 от 19 мая 2025 года, внес. изменений пост. № 497 от 20.02.2026г.);

- «Благоустройство городских территорий Приозерского городского поселения» на 2025-2030 годы (утв. пост. адм. №335 от 05 февраля 2025 года., внес. изменений пост. №474 от 18.02.2026г.);

- «Развитие автомобильных дорог Приозерского городского поселения» на 2025-2030 годы (утв. пост. адм. №163 от 23 января 2025 года, внесение изменений пост № 475 от 18.02.2026г.);

# - «Устойчивое общественное развитие Приозерского городского поселения» на 2025-2030 годы. (утв. пост. адм. № 145 от 22 января 2025 года, внес. изменений пост. № 2422 от 16.07.2025г., № 436 от 16.02.2026г.).

# В 2025 году предусматривались бюджетные ассигнования на реализацию 6 муниципальных программ. Доля муниципальных программ в 2025 году в общем объеме расходов бюджета составляет 96,5%, исполнение за отчетный год составило 367 993,1тыс. руб. или 98,5% к плану года.

# Объем бюджетных ассигнований в 2025 году

| № | Наименование подпрограммы, наименование мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) |  | Уровень финанси-рования программы,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на 2025 год | фактическое за отчетный год |  |
| 1. | «Развитие культуры в Приозерском городском поселении» на 2025-2030 годы | 55 634,4 тыс. руб. в т.ч. (12 106,4- ОБ 43 528,0- МБ) | 55 509,9 тыс. руб.,в т.ч. (12 106,4- ОБ 43 403,5- МБ) | 99,8% |
| 2. | «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского городского поселения» на 2025-2030 годы | 45 812,0 тыс. руб., в т.ч. (ФБ – 4 737,6 ОБ – 20 262,4 МБ – 20 812,0) | 44 303,6 тыс.руб. в т.ч. (ФБ – 4 737,6 ОБ – 20 262,4 МБ – 19 303,6) | 96,7% |
| 3. | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Приозерском городском поселении» на 2025-2030 годы | 6 075,3 руб., в т. ч. (МБ – 6 075,3) | 4 762,6 руб., в т. ч. (МБ – 4 762,6) | 78,4% |
| 4. | «Благоустройство городских территорий Приозерского городского поселения» на 2025-2030годы | 96 947,9 тыс. руб., в т. ч. (ОБ – 6 140,0 МБ – 90 807,9) | 95 079,0 тыс. руб., в т. ч. (ОБ – 6 140,0 МБ – 88 939,0) | 98,1% |
| 5. | «Развитие автомобильных дорог Приозерского городского поселения» на 2025-2030 годы | 166 905,0 тыс. руб., в т.ч. (ОБ- 51 744,3 МБ–115160,7) | 165 956,1 тыс. руб., в т.ч. (ОБ- 50 871,8 МБ – 115 084,3) | 99,4% |
| 6. | «Устойчивое общественное развитие Приозерского городского поселения» на 2025-2030 годы | 2 382,3 тыс. руб., в т.ч. (ОБ –2 016,0 МБ – 366,3) | 2 382,0 тыс. руб., в т.ч. (ОБ – 2 016,0 МБ – 366,0) | 100% |
|  | ИТОГО: | 373 756,8 (4737,6-ФБ 92 269,1-ОБ 276 750,1-МБ) | 367 993,1 (4737,6-ФБ 91 396,6-ОБ 271 858,9-МБ) | 98,5% |

# Общий процент исполнения муниципальных программ составил 98,5 %.

# Исходя из приведенной выше таблицы, финансирование на 96-100% выполнено                     по пяти программам, что является высокой степенью исполнения.

# Финансирование менее 85 % выполнено у одной программы - средняя степень исполнения.

В целях оценки эффективности расходования средств муниципальных программ                        по 6 муниципальным программам утверждены показатели (индикаторы) и их значение по каждому году реализации. Степень достижения запланированных значений финансовых показателей по итогам реализации муниципальных программ Приозерского района в 2025 году можно оценить как высокую.

# Оценивая эффективность реализации муниципальных программ за 2025 год необходимо отметить, что по пяти программам реализация превысила запланированные результаты, т. е. фактические расходные обязательства по мероприятиям исполнены в соответствии с запланированными объемами и позволили превысить запланированные целевые показатели.

Ниже представлено выполнение расходных обязательств и достижение целевых показателей (индикаторов) за 2025 год по каждой программе.

1.Программа «Развитие культуры в Приозерском городском поселении» на 2025-2030 годы.

(утв. пост адм. №2496 от 04.07.2023г.)

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2025 год:

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проектная часть |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 36 767,3 6 756,1 ОБ 30 011,2 МБ | 36 719,4 6 756,1 ОБ 29 963,3 МБ | 99,9 % |
| 1.1. | Мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры» | 7 363,5 МБ | 7 363,5 МБ | Орг. расходы на реквизит, типографскую и сувенирную продукцию, фейерверки, проф. артистов, выполнено на 100 %. |
| 1.2. | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений» | 15 939,1 МБ | 15 891,2 МБ | 99,7 % Коммунальные услуги, мероприятия, направленные на сохранение противопожарной безопасности, техническое обслуживание здания и оборудования, услуги связи и интернет и пр. Приобретение и изготовление костюмов. Небольшая экономия средств связана с результатами конкурсных процедур. |
| 1.3. | Мероприятие «Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области» | 6 706,1 ОБ 6 706 МБ | 6 706,1 ОБ 6 706 МБ | 100 % Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам МКУК «Приозерский культурный центр «Карнавал». Субсидия областного бюджета, в соответствии с заключенным Соглашением № 11 от 13.01.2025 г. с Комитетом по культуре и туризму Ленинградской области на выплаты стимулирующего характера, исполнена на 100% |
| 1.4. | Мероприятие «Модернизация материально-технической базы» | 50,0 ОБ 2,6 МБ | 50,0 ОБ 2,6 МБ | 100% |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка творческих народных коллективов» | 8 827,4 3 145,5 ОБ 5 681,9 МБ | 8 814,1 3 145,5 ОБ 5 668,6 МБ | 99,8 % |
| 2.1. | Мероприятие «Содержание творческих коллективов» | 2 536,5 МБ | 2 523,2 МБ | 99,5 % Расходы на оплату труда руководителей творческих коллективов и специалистов |
| 2.2. | Мероприятие «Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных казённых учреждений культуры Ленинградской области» | 3 145,5 ОБ 3 145,4 МБ | 3 145,5 ОБ 3 145,4 МБ | 100 % |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения» | 8 466,8 2 204,9 ОБ 6 261,9 МБ | 8 403,4 2 204,9 ОБ 6 198,5 МБ | 99,3 % |
| 3.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений» | 4 057,0 МБ | 3 993,6 МБ | 98,4 % Обеспечение деятельности МКУК «Приозерская городская библиотека»: коммунальные услуги, мероприятия, направленные на сохранение противопожарной безопасности, техническое обслуживание здания и оборудования, услуги связи и интернет и пр. Небольшая экономия средств связана с результатами конкурсных процедур. |
| 3.2. | Мероприятие «Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области» | 2 204,9 ОБ 2 204,9 МБ | 2 204,9 ОБ 2 204,9 МБ | 100 % Субсидия областного бюджета, в соответствии с заключенным Соглашением Соглашением № 11 от 13.01.2025 г. с Комитетом по культуре и туризму Ленинградской области на выплаты стимулирующего характера, исполнена на 100% |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие объектов культуры» | 1 573,0 0,0 ОБ 1 573,0 МБ | 1 573,0 0,0 ОБ 1 573,0 МБ | 100 % |
| 4.1. | Мероприятие «Капитальный ремонт МКУК «Приозерский культурный центр «Карнавал» | 1 573,0 МБ | 1 573,0 МБ | 100 % |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | 55 634,4 12 106,4 ОБ 43 528 МБ 0,0 ФБ | 55 509,9 12 106,4 ОБ 43 403,5 МБ 0,0 ФБ | 99,8 % |

Уровень финансирования Программы (St) за 2025 год составил 99,8%.

Достижение целевых показателей за 2025 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение целевого показателя | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт | Индекс результативности Программы за 2025 год |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры в Приозерском городском поселении» |  |  |  |  |  |
| 1. | Число посещений культурных мероприятий | единиц | 33 936 | 58 528 | 63 263 | 108,6 % |
| 2. | Общее количество членов творческих коллективов МКУК «Приозерский культурный центр «Карнавал» | чел. | 895 | 910 | 908 | 99,8 % |
| 3. | Количество посещений МКУК «Приозерская городская библиотека» | единиц | 19 942 | 21 022 | 19 236 | 91,5 % |
| 4. | Объём книжного фонда МКУК «Приозерская городская библиотека» | экз. | 29 132 | 29 142 | 29 613 | 101,6 % |
| 5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Приозерского городского поселения к средней заработной плате по Ленинградской области | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 % |

Интегральная оценка результативности Программы за 2025 год:

Ht = (108,6+99,8+91,5+101,6+100) / 5 = 100,3 %

Эффективность реализации Программы за 2025 год:

Эt = 100,3 / 99,8 * 100 % = 100,5 %

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Приозерском городском поселении» в 2025 году составила 100,5 %, что демонстрирует хорошую эффективность по сравнению с запланированными результатами при запланированном объеме расходов.

2. Программа «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Приозерского городского поселения» на 2025-2030 годы.

(утв. пост. адм. № 2821 от 04.09.2024г.)

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2025 год:

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Региональные проекты |  |  |  |  |
| - Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство общественной территории, ограниченной ул. Кирова (д.2, д.4), ул. Привокзальной (д.11, д.13) и зданием по ул. Маяковского, д.9 (магазин «Пятерочка») | 20 419,4 в т. ч.: ФБ – 4 737,6 ОБ – 11 262,4 МБ – 4 419,4 | 20 419,4 в т. ч.: ФБ – 4 737,6 ОБ – 11 262,4 МБ – 4 419,4 | 100% |
| Итого: |  | 20 419,4 | 20 419,4 | 100 % |
| - Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры | 600,0 в т.ч.: ОБ – 0,0; МБ – 600,0 | 00 в т.ч.: ОБ – 0,0; МБ – 00,0 | 0 % |
| Итого: |  | 600,0 | 0,0 | 0 % |
| Отраслевой проект |  |  |  |  |
| - Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства» |  |  |  |  |
| 1.2 | Обеспечение мероприятий по строительному контролю (надзору), обследованию, проверке достоверности сметной стоимости и прочее. | МБ- 637,1 | МБ-637,1 | 100 % |
| 1.4 | Разработка дизайн - проекта благоустройства Комсомольского сквера | МБ-572,0 | МБ-572,0 | 100 % |
| 1.5 | Разработка рабочей, технической документации на реализуемые проекты | МБ-3 600,0 | МБ-2 500,0 | 69,4 % |
| 1.6 | Благоустройство общественной территории, ограниченной ул. Кирова (д.2, д.4), ул. Привокзальной (д.11, д.13) и зданием по ул. Маяковского, д.9 (магазин «Пятерочка») | МБ-2 476,1 | МБ-2 476,1 | 100,0 % |
| 2.1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 35 | 11 000,0 в т.ч.: ОБ – 9 000,0; МБ – 2 000,0 | 11 000,0 в т.ч.: ОБ – 9 000,0; МБ – 2 000,0 | 100 % |
| 2.3 | Обеспечение мероприятий по строительному контролю (надзору), обследованию, проверке достоверности сметной стоимости, и прочее. | МБ-590,6 | МБ-590,6 | 100% |
| Итого: |  | 18 875,8 | 17 975,8 | 95, 2 % |
| Процессная часть |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт муниципального жилого фонда» |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт муниципального жилого фонда | 5 369,0 в т.ч.: ОБ – 0,0; МБ – 5 369,0 | 5 369,0в т.ч.: ОБ – 0,0; МБ – 5 908,4 | 100 % |
| 1.2 | 1.2. Осуществление строительного, технического контроля, и др. контроля | МБ-547,8 | МБ- 539,4 | 98,5 |
| Итого: |  | 5 916,8 | 5 908,4 | 99,9 % |
| Итого по программе: |  | 45 812,0 в т.ч. ФБ – 4 737,6 ОБ – 20 262,4 МБ – 20 812,0 | 44 303,6 в т.ч. ФБ – 4 737,6 ОБ – 20 262,4 МБ – 19 303,6 | 96,7 % |

Уровень финансирования Программы (St) за 2025 год составил 96,7%.

Достижение целевых показателей Программы в 2025 году

| № стро ки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  | Справочно: базовое значение целевого показателя 2024 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Благоустройство общественных и дворовых территорий | шт | 1 | 1 | 100 % |
| 2. | Переселение граждан из аварийного жилого фонда | человек | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Снос аварийных домов | шт | 0 | 0 | 0 |

Общее финансирование  программы  составило 96,7 % -индекс результативности.

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:

Ht= 100/1 = 100 %

Эффективность реализации Программы:

Эt =100 / 96,7 * 100 = 103,4 %

В 2025 году общее финансирование программы, фактические показатели финансирования мероприятий с выделением источников финансирования по сравнению с плановыми показателями соответствуют запланированным.

3. Программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Приозерском городском поселении» на 2025-2030гг.

(утв. пост. адм. № 1669 от 19.05.2025г.)

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2025 год:

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий |  | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Обеспечение мероприятий по строительному контролю (надзору), обследованию и прочее |  | 1 289,3 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 1 289,3 | ОБ –0; МБ -0 | 0% |
| Итого: |  |  | 1 289,3 | 0,0 | 0% |
| - Комплекс процессных мероприятий «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту газораспределительной сети на объекте: «Газоснабжение природным газом г. Приозерск. Распорядительные сети (I, II, III, IV, V – этапы)» |  | 1 136,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ –1 136,0 | 1 112,6 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 1 112,6 | 99, 1% |
| 3.1 | Субсидия МБУ «Зелёный город» для обеспечения функционирования городской бани |  | 3 500,0 в т.ч.: ОБ – 0,0; МБ – 3 500,0 | 3 500,0 в т.ч.: ОБ – 0,0; МБ –3 500,0 | 100 % |
| Итого: |  |  | 4 636,0 | 4 612,6 | 99,5 % |
| Проектная часть. - Отраслевой проект «Современный облик сельских территорий» |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | 150,0 в т.ч.: ОБ – 0,0; МБ – 150,0 | 150,0 в т.ч.: ОБ – 0,0; МБ –150,0 | 100% |
| Итого по программе: |  |  | 6 075,3 в т.ч. ОБ – 0,0; МБ – 6 075,3 | 4 762,6 в т.ч. ОБ – 0,0; МБ – 4 612,6 | 78,4 % |  |

Уровень финансирования Программы (St) составил 78,4%.

Достижение целевых показателей за 2025 год:

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Тепловые сети, подлежащие ремонту | п. м. | 300 | 300 | 0 | 0% |
| 2 | Техническое обслуживание газораспределительных сетей, подлежащих техническому обслуживанию | км. | 42,57 | 42,57 | 42,57 | 100% |
| 3 | Посещаемость бани | ед. | 29 024 | 29 024 | 29 024 | 100% |
| 4 | Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Приозерского городского поселения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0% |

При реализации мероприятий Программы  целевые показатели достигнуты не в полном объем по сравнению с запланированными. Целевые индикаторы программы в основном имеют положительную динамику.

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:

Ht= (0+100+100) / 3 = 66,7 %

Эффективность реализации Программы:

Эt =66,7/ 78,4* 100 = 85,1 %

Эффективность реализации Программы в 2025 году ниже запланированных показателей при запланированном объёме расходов.

Причины отклонения планового показателя на 2025 год «Тепловые сети, подлежащие ремонту» связаны с отсутствием софинансирования из областного бюджета Ленинградской области.

4. Программа «Благоустройство городских территорий Приозерского городского поселения» на 2025-2030 годы.

(утв. пост. адм. № 335 от 05.02.2025г.)

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2025 год:

| № строки мероприятия |  | Наименование плановых мероприятий |  | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1.Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Субсидии МБУ «Зеленый город» |  | 43 750,0 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 43 750,0 | 43 750,0 в т. ч.: ОБ – 0; МБ – 43 750,0 | 100% |
| 1.2 |  | Обустройство и ремонт сетей уличного освещения |  | 9 631,5 в т.ч.: ОБ – 0 МБ – 9 631,5 | 9 313,2 в т.ч.: ОБ – 0,0 МБ – 9 313,1 | 96,7 % |
| 1.3 |  | Прочие мероприятия по благоустройству |  | 33 032,2 в т.ч.: ОБ – 0,0; МБ – 33 032,2 | 32 098,9 в т.ч.: ОБ – 0,0; МБ – 32 098,9 | 97,2 % |
| 1.4.1 |  | Обустройство детской площадки по адресу: г. Приозерск, ул. Суворова, д.34, 36, 38, 40, 42 |  | 6 000,0 в т.ч.: ОБ – 5 700,0; МБ – 300,0 | 6 000,0 в т.ч.: ОБ – 5 700,0; МБ – 300,0 | 100% |
|  |  | Итого: |  | 92 413,7 | 91 162,0 | 98,6 % |
| 2.Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Ликвидация несанкционированных свалок, сбор и вывоз ТКО после субботников, сбор и вывоз строительного мусора |  | 2 931,9 в т. ч.: ОБ – 0,0; МБ – 2 931,9 | 2 915,9 в т. ч.: ОБ – 0,0; МБ – 2 915,9 | 99,5 % |
| Итого: |  |  |  | 2 931,9 | 2 915,9 | 99,5 % |
| 3.Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере обращения с отходами» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Сбор, вывоз, утилизация твердых коммунальных отходов с общегородских территорий |  | 1 045,0 в т. ч.: ОБ – 0,0; МБ – 1 045,0 | 443,8 в т. ч.: ОБ – 0,0; МБ – 443,8 | 42,4% |
| Итого: |  |  |  | 1 045,0 | 443,8 | 42,4 % |
| Отраслевые проекты |  |  |  |  |  |  |
| 1.Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Осуществление мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 79 ,0 в т.ч.: ОБ – 0,0; МБ – 79,0 | 79,0 в т.ч.: ОБ – 0,0; МБ – 79,0 | 100% |
| Итого: |  |  |  | 79,0 | 79,0 | 100 % |
| 2.Отраслевой проект «Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | 478,3 в т. ч.: ОБ – 440,0; МБ – 38,3 | 478,3 в т. ч.: ОБ – 440,0; МБ – 38,3 | 100% |
| Итого: |  |  |  | 478,3 | 478,3 |  |
| Итого по программе: |  |  |  | 96 947,9 в т. ч. ОБ – 6 140,0 МБ –90 807,9 | 95 079,0 в т. ч. ОБ – 6 140,0 МБ – 88 939,0 | 98,1 |

Фактическое финансирование Программы за отчетный период составило 98,1%.

Достижение целевых показателей за 2025 год

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Программа «Благоустройство городских территорий Приозерского городского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1 | Оборудование места массового отдыха населения у воды | ед | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок | шт. | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 3 | Площадь территории, освобожденной от борщевика Сосновского | га | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 4. | Установка систем видеонаблюдения | ед. | 0 | 8 | 8 | 100% |

В целом при реализации мероприятий Программы достигнуты запланированные результаты. Целевые индикаторы Программы имеют положительную динамику.

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:

Ht = (100+100+100+100) / 4=100%

Эффективность реализации Программы:

Эt = 100/ 98,1* 100= 102 %

Эффективность реализации Программы в 2025 году соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

5. Программа «Развитие автомобильных дорог Приозерского городского поселения»

на 2025 – 2030 годы

(утв. пост. адм. № 163 от 23.01.2025 г.)

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2025 год:

|  | Наименование мероприятия | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исп-ие плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Реализация функций в сфере дорожного хозяйства» |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог, в том числе содержание, прочистка, окос дренажных канав | 76 854,9 т.ч.: МБ – 76 854,9 | 76 854,9 в т.ч.: МБ – 76 854,9 | 100 % |
| Итого: |  | 76 854,9 | 76 854,9 | 100 % |
| Отраслевые проекты |  |  |  |  |
| - Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог по адресам: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Заводская (от ул. Калинина до пешеходного моста «Бумовский мост»); Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Заводская (вдоль набережной р. Вуокса) (резервный фонд) | 36 212,6 ОБ - 36 212,6 | 36 212,6 ОБ-36 212,6 | 100 %, При утверждении Постановления «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог Приозерского городского поселения» на 2025-2030 годы, утвержденную постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области № 163 от 23 января 2025 года» № 475 от 18.02.2026 г была допущена ошибка в наименовании Мероприятия 2.1 |
| 2.2 | Ремонт автомобильных дорог ул. Ленина, д.41, д.76 | 32 799,0 в т.ч.: МБ –32 799,0 | 32 798,6 в т.ч.: МБ –32 798,6 | 99,9 %, При утверждении Постановления «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог Приозерского городского поселения» на 2025-2030 годы, утвержденную постановлением администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области № 163 от 23 января 2025 года № 475 от 18.02.2026 г была допущена ошибка в наименовании Мероприятии 2.2 |
| 2.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер ( по ул. Чапаева (от ул. Железнодорожной до ул. Литейной) с устройством съездов и тротуаров) | 16 882,3 в т.ч.: ОБ – 15 531,7; МБ – 1 350,6 | 15 933,9 в т.ч.: ОБ – 14 659,2; МБ – 1 274,7 | 94,4 |
| Итого: |  | 85 893,9 | 84 945,1 | 98,9 |
| - Отраслевой проект «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |
| 3.1 | Нанесение дорожной разметки | МБ – 1 678,8 | МБ –1 678,8 | 100% |
| 3.2 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение улично-дорожной сети, нерегулируемых пешеходных переходов техническими средствами организации дорожного движения, в том числе светофорными объектами, а также другими элементами повышения безопасности дорожного движения (устройство и замена барьерного ограждения, устройство искусственных дорожных неровностей, устройство электроосвещения, устройство пешеходных и велосипедных дорожек | МБ – 2 477,3 | МБ – 2 477,3 | 100% |
| Итого |  | 4 156,1 | 4 156,1 | 100 % |
| Итого по программе |  | 166 905,0 в том числе: ОБ-51 744,3 МБ-115 160,7 | 165 956,1 в том числе: ОБ-50 871,8 МБ-115 084,3 | 99,4 % |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 99,4%

Достижение целевых показателей за 2025год:

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение целевого показателя | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог местного значения, несоответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 0,5 | 1,183 | 1,183 | 100% |
| Отраслевой проект «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Нанесение дорожной разметки 1.14.1 «Пешеходный переход» | шт | 67 | 67 | 67 | 100% |

В связи с выполнением запланированных мероприятий Программы, достигнуты планированные результаты Программы. Целевые индикаторы Программы, имеют положительную динамику.

Расчет интегральной оценки результативности за 2025год:

Ht=(100+100)/2 = 100%

Расчет эффективности реализации Программы в 2025 году:

Эt=(100/99,4) *100=100,6%

Эффективность реализации Программы в 2025 году в полном объеме и соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

В годовой отчет по исполнению муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Приозерского городского поселения» внесены корректировки ответственным исполнителем.

Ответственный исполнитель в связи с проведением самоконтроля, выявил технические ошибки в муниципальной программе на 2025 год по мероприятиям Отраслевого проекта «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования». Откорректированы наименования мероприятий 2.1 и 2.2:

а) - наименование мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог (расходы за счет резервного фонда) Ленина, д.41, д.76»  изложено в редакции: «Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по адресам: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Заводская (от ул. Калинина до пешеходного моста «Бумовский мост»); Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Заводская (вдоль набережной р. Вуокса) (резервный фонд)» без изменений финансового  обеспечения на 2025г за счет средств областного бюджета 36 212,6 тыс. руб.

б) -  наименование мероприятия 2.2. «Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог по адресам: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Заводская от ул. Калинина до пешеходного моста «Бумовский мост») Ленинградская область, г. Приозерск, ул.. Заводская (вдоль набережной р. Вуокса)» изложено в редакции: «Ремонт автомобильных дорог по адресу: г. Приозерск, ул. Ленина, д. 41, д. 76» с финансовым обеспечением на 2025 год в размере 32 799,0 тыс. руб. за счет местного бюджета.

В соответствии с пунктом 5.5. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Приозерское городское поселение и Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации МО ПМРЛО, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в отдел экономической политики управления экономического развития администрации Приозерского муниципального  района

Годовой отчет с внесением корректировок по исполнению муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Приозерского городского поселения» за 2025г представлен 14 апреля 2026г, т.е. с нарушением срока.

6. Программа «Устойчивое общественное развитие Приозерского городского поселения»

на 2025 – 2030годы

(утв. пост. адм. № 145 от 22.01.2025г.)

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2025 год:

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Процессная часть |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию участия населения в осуществлении местного самоуправления» |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по проектам местных инициатив граждан | 2 300,0 в т. ч.: ОБ – 2 016,0; МБ – 284,0 | 2 300,0 в т. ч.: ОБ – 2 016,0; МБ – 284,0 | 100 % |
| 1.2 | Осуществление строительного, технического и др. контроля | 82,3 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 82,3 | 82,0 в т.ч.: ОБ – 0; МБ – 82,0 | 99,64 % |
| Итого по программе: |  | 2 382,3 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 2 016,0 тыс. руб., МБ – 366,3 тыс. руб. | 2 382,0 тыс. руб., в т.ч. ОБ – 2 016,0 тыс. руб., МБ – 366,0 тыс. руб. | 99,99 % |

Уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 100%.

Достижение целевых показателей за 2025год:

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Приозерского городского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество местных инициатив граждан | ед. | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Доля реализованных мероприятий по проектам местных инициатив граждан | % | 100 | 100 | 100 | 100% |

В целом при реализации мероприятий Программы достигнуты запланированные результаты. Целевые индикаторы Программы, имеют положительную динамику.

Интегральная оценка результативности Программы рассчитана на основании значений целевых показателей в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности муниципальных программ:

Pit = (100+100)/2 = 100%

Эффективность реализации Программы:

Эt = 100 / 99,99* 100 = 100 %

Эффективность реализации Программы в 2025 году соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм):

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) соответствует запланированным результатам в случае, если значение составляет от 90 до 110%;

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) более высокая по сравнению с запланированной в случае, если значение составляет от 110%;

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) более низкая по сравнению с запланированной в случае, если значение составляет от 50 до 90%;

- в остальных случаях реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неэффективной.

Исходя из представленной информации 5 муниципальных программ достигли или превысили запланированные результаты.

По итогам проведенного анализа качественная оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2025 год: 5 муниципальных программ достигли высокий уровень эффективности, что позволяет сделать вывод, об успешной реализации в направлении поставленных целей. Эффективность реализации 1 муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Приозерском городском поселении» более низкая по сравнению с запланированной.

Так же, выявлено систематическое нарушение сроков по актуализации муниципальных программ в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями бюджета Приозерского городского поселения. Ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендовано своевременно вносить изменения в муниципальные программы 2025-2030 гг., кураторам муниципальных программ усилить контроль за ответственными исполнителями.

На территории Приозерского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области в 2025 году действовало 6 муниципальных программ с периодом реализации 2025-2030гг.